- 需求

借鉴美国模型团队经验,优化反欺诈模型。本次美国模型培训内容分以下7部分, 具体内容请参见附件PPT。

Session 1: Introduction to Fraud Modeling in SAS FM

Session 2: Message Layouts in SAS FM

Session 3: Signatures

Session 4: Data Preparation

Session 5: Model Development

Session 6: Performance Evaluations

Session 7: Model Packaging

经过比较与之前做法存在以下不同:

- 数据源名字统一处理

开发模型之前需要将TDR不同数据源名字统一处理,如交易金额在CCCA表中为tca_client_amt 而在CCBF中为 tbt_tran_amt。

- 模型特征维度

构建模型特征会有2-3个Level的特征维度，

如下图卡模型涉及卡号/商户号/客户号3个维度的特征:

如下图转账模型及设备/客户号/收款人3个不同维度:

名词解释:

特征          -为模型的输入变量,如最近1小时交易金额。

Signatures-为构造特征变量在MEH中存储的中间信息，如为了计算” 最近1小时交易金额”需要在MEH存储最近100笔交易的交易金额，该100个交易字段为Signatures。

- 扩充模型特征

美国团队候选模型特征为30000个左右，尝试扩充模型特征。

- 抽取样本

美国团队采取Household级别进行抽样，该方法可以保证抽样偏差较小。

- 欺诈标签

美国团队打标签也会采取模糊匹配方式，如欺诈时间的上下浮动。

训练模型有2中不同Target,一种为状态级别,另一种为交易级别，2中级别各有优缺点，在实际运用中状态级别较多。

- 数据分割

在分割Training/Validation/Holdout数据时需要考虑时间维度。

- 逐月检查原始数据的分布

- 搭建BaseSAS SFM

美国团队开发模型环境均由BaseSAS搭建而成,用于模拟生产SFM,其中涉及Error checks/Scoring exclusions/Replacement window/Tag based filtering/Load essential reference datasets as hashes

- 分群

分群方法有Hard vs soft segmentation,我们之前均基于业务建议的分群方法，后续可尝试基于数据的分群方法。

- RiskTable

美国团队构建模型时使用RiskTable较多，可能会涉及200-300个。

- 模型评估

与之前评估方法类似，但是在评估时添加了FraudWindow的概念。

- 数据

这次为优化模型非首次开发模型，所以直接提取SFM TDR数据可保证开发数据与生产数据格式及内容保持一致。

数据源             :SFM TDR数据

数据时间窗口:近1年半

- 方案

- 数据源名字统一处理

在模型中添加预处理模块。

- 模型特征维度

可选维度:Account number/Customer ID/Card number/Beneficiary account number

/Beneficiary bank/Merchant ID/Terminal ID/IP address/Shipping address。

- 扩充模型特征

增加模型特征，运用GA算法补充特征变量。

- 抽取样本

用Household方法抽样。

- 欺诈标签

- 数据分割

在分割Training/Validation/Holdout数据时需要考虑时间维度。

- 逐月检查原始数据的分布

- 搭建BaseSAS SFM

搭建BaseSAS SFM,便于模型快速开发部署。

- 分群

尝试基于数据的分群方法。

- RiskTable

扩充RiskTable。

- 模型评估

增加FraudWindow概念。

- 模型训练

增加模型融合步骤

- 部署模型

在SFM测试环境部署模型，计算评分，确保和模型开发阶段的评分一致

- 计划

以下是我的初步计划，具体看到数据后会进行调整。

| Steps | Days | Start | End |
| --- | --- | --- | --- |
| DataPrepare | 8 |  |  |
| Fraud tagging | 3 |  |  |
| Sampling | 3 |  |  |
| Analyze_data | 2 |  |  |
| Modeling | 30.5 |  |  |
| ErrorChecks/Exclude | 1 |  |  |
| Segmentation | 3 |  |  |
| Risk tables | 5 |  |  |
| Feature generation | 10 |  |  |
| Feature selection | 5 |  |  |
| Model training | 5 |  |  |
| Ensemble | 1 |  |  |
| Score Alignment | 0.5 |  |  |
| Performance&Packaging | 1 |  |  |
| Performance Evaluations | 0.5 |  |  |
| Model Packaging | 0.5 |  |  |
| Total | 39.5 |  |  |

- 目标

如上述方案中所描述,本次优化模型过程中增加以下内容:

1.搭建BaseSAS SFM

2.增加数据源名字统一处理模块

3.增加模型特征维度

4.扩充模型特征

5.调整抽取样本方法

6.调整欺诈标签方法

7.调整数据分割方法

8.增加逐月检查原始数据的分布功能

9. 调整分群

10.增加RiskTable

11.调整模型评估方法

12.调整模型训练方法增加模型融合步骤

13.在SFM测试环境部署模型，计算评分，确保和模型开发阶段的评分一致

- 附录

A Primer on Model Development and Deployment: